XẾP ƯU TIÊN CHO BẢN MỚI BẰNG KỸ THUẬT MOSCOW

Phần 1 Bảng xếp nhãn MoSCoW

| # | Hạng mục | Nhãn MoSCoW | Vì sao chọn nhãn này |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa lỗi hiển thị sai cước sau khuyến mãi đang thu sai tiền khách | Must | Thiếu nó thì có ra bản mới được không Không Đang thu sai tiền khách ra bản mới mà còn lỗi này thì không chấp nhận được |
| 2 | Áp mã khuyến mãi khi đặt xe | Must | Thiếu nó thì có ra bản mới được không Không Bản mới ra cho chương trình Tháng khuyến mãi không áp được mã thì chương trình không chạy được |
| 3 | Thanh toán bằng ví RikkeiPay khách vẫn trả được tiền mặt | Should | Rất cần nhưng có cách làm tạm không Có Khách vẫn trả tiền mặt nên thiếu nó bản mới vẫn ra được |
| 4 | Hẹn giờ đặt xe trước không cần cho chương trình khuyến mãi đội chưa bàn xong cách làm | Won't | Thống nhất không làm lần này không cần cho khuyến mãi cách làm chưa chốt Phải báo rõ cho bộ phận đề xuất là hạng mục này không nằm trong bản mới |
| 5 | Chat với tài xế khách vẫn gọi điện được | Should | Rất cần nhưng có cách làm tạm không Có Khách vẫn gọi điện cho tài xế Chăm sóc khách hàng muốn Must nhưng thiếu chat bản mới vẫn ra được và khách vẫn liên lạc được nên chỉ là Should |
| 6 | Giao diện trang trí cho chương trình khuyến mãi | Could | Có thì tốt hơn bỏ đi không ai bị ảnh hưởng nhiều Marketing muốn Must vì hợp dịp khuyến mãi nhưng nghe hợp dịp không có nghĩa là bắt buộc thiếu nó bản mới vẫn ra được và khách vẫn dùng bình thường |

Phần 2 Khi tình hình thay đổi

A, Giữa Sprint đội chậm 2 ngày và phải bỏ bớt việc Bỏ #6 Could trước vì bỏ đi không ai bị ảnh hưởng nhiều nếu vẫn chưa kịp thì bỏ tiếp các Should #5 chat rồi #3 ví RikkeiPay vì đang có cách làm tạm gọi điện tiền mặt Giữ #1 và #2 Must đến cùng vì thiếu một trong hai thì không thể ra bản mới

B, Tài xế không nhận tiền mặt nữa Nhãn của #3 đổi từ Should thành Must Khi không còn tiền mặt thì không còn cách làm tạm khách chỉ trả được bằng ví RikkeiPay thiếu nó khách không thanh toán được nên không thể ra bản mới